Temeljem članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 68/18, 110/18, 32/20), i članka 32.Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 22.sjednici održanoj 24.05.2023. godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

O usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.

I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu.

II

Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 363-01/23-03/01

URBROJ: 2158-23-01/1-23-03

Kn.Vinogradi, 24.05.2023.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Petar Šmrčković, dipl.ing.str.

Temeljem članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”68/18, 110/18, 32/20 ), te članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi podnosi Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022.GODINU

I

Općinski načelnik podnosi  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2022.godinu.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu sadržavao je procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. U 2022.godini planirana je i izvršena gradnja infrastrukture kako slijedi:

| Red.br. | Opis programa | Planirani iznos |  |  |  |  |  | Izvršeno u 2022. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GRAĐEVINE I UREĐAJI KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 115.000,00 |  |  |  |  |  | 14.935,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Videonadzor na javnim površinama – postavljanje zaštitne opreme | 35.000,00 |  |  |  |  |  | 14.935,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor | Komunalni naknada Šumski doprinos | 25.000,00 10.000,00 |  | 14.935,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Postavljanje komunalne opreme - obuhvaća dobavu i postavljanje opreme (kante, klupe, stajališta, oglasne ploče) u svim mjestima Općine | 80.000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor | Šumski doprinos Tekuća pomoć | 30.000,00 50.000,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | 1.374.000,00 |  |  |  |  |  | 836.038,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Izgradnja i uređenje zelene površine s dječjim igralištem u Zmajevcu, – obuhvaća radove na uređenju zelene površine parka u Zmajevcu na nekretnini u vl. Općine, koja sada predstavlja neizgrađeno građ.zemljište, obuhvaćajući troškove gradnje, stručnog nadzora, geodetske troškove i sl. | 825.000,00 |  |  |  |  |  | 777.038,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna Tekuća pomoć iz državnog proračuna | 325.000,00 500.000,00 |  | 325.000,00 452.038,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Postavljanje i uređenje dječjih igrališta na zelenim javnim površinama na području Općine | 60.000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor | Komunalna naknada Prihod od zakupa polj.zemljišta u vl.RH | 40.000,00 20.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u Kamencu za javnoj zelenoj površini | 450.000,00 |  |  |  |  |  | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor | Kapitalna potpora Tekuća potpora | 300.000,00 150.000,00 |  |  |  | 0 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Uređenje zelene površine oko bujičnog kanala u Suzi | 5.000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor | Prihod od zakupa polj.zemljišta u vl.RH | 5.000,00 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u N.Hrvatskih branitelja, projektna dokumentacija iz 2021. | 34.000,00 |  |  |  |  |  | 34.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor | Opći prihodi | 34.000,00 |  | 34.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE | 45.000,00 |  |  |  |  |  | 31.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Postavljanje novih rasvjetnih tijela prema potrebi i u Reformatskom i Katoličkom surduku | 45.000,00 |  |  |  |  |  | 31.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor | Prihod od prodaje stanova Prihod od legalzacije | 35.000,00 10.000,00 |  | 31.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | JAVNE PROMETNE POVRŠINE | 13.500,00 |  |  |  |  |  | 12.875,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Izgradnja nogostupa u Karancu u Kolodvorskoj ulici, a što obuhvaća radove i nadzor na rekonstrukciji postojećih nogostupa na način da će se fazno postojeći betonski nogostup rekonstruirati i izgraditi asfaltni nogostup. | 3.500,00 |  |  |  |  |  | 3.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor | Komunalna naknada | 3.500,00 | 3.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Izgradnja nogostupa u Suzi u obuhvaća radove na postavljanju ograde na novoizrađenom nogostupu uz državnu cestu | 10.000,00 |  |  |  |  |  | 9.375,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor | Komunalna naknada | 10.000,00 | 9.375,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE | 7.258.995,73 |  |  |  |  |  | 7.135.363,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Rekonstrukcija ulice Nikole Tesle u Karancu, obuhvaća radove na rekonstrukciji kolnika, nogostupa i oborinske odvodnje, nadzor te izradu elaborata za upis u katastar | 4.643.850,74 |  |  |  |  |  | 4.629.250,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor | Prihod od prodaje polj.zemljišta u vl.RH Namjenski primici – dugoročni kredit | 69.524,71 4.574.326,00 | 61.858,99 4.567.391,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatske Republike i izgradnja neravrstane ceste u ulici Antuna Planveca u Kneževim Vinogradima, obuhvaća radove na rekonstrukciji kolnika, nogostupa i oborinske odvodnje, nadzor, te izradu elaborata za upis u katastar | 2.277.019,99 |  |  |  |  |  | 2.268.613,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor | Namjenski primici – dugoročni kredit Kapitalne pomoći Prihod od prodaje polj.zemljišta | 1.849.019,99 400.000,00 28.000,00 | 1.841.613,18 400.000,00 27.000,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstanih cesta | 100.000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor | Šumski doprinos | 100.000,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Projektna dokumentacija za sanaciju klizišta | 238.125,00 |  |  |  |  |  | 237.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor | Kapitalne pomoći Prihod od zakupa polj.zemljišta u vl.RH | 178.125,00 60.000,00 |  |  | 178.125,00 59.375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U K U P N O | 8.806.495,73 |  |  |  |  |  | 8.030.463,25 |  |  |  |  |  |  |  |

II

Ovo Izvješće daje se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 363-01/23-03/1

URBROJ: 2158-23-03/1-23-01

Kn.Vinogradi, 18.05.2023.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kramarić, mag.iur.