REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Općinsko vijeće

KLASA:  363-01/24-03/02

URBROJ: 2158-23-01/01-24-3

Kn.Vinogradi, 22.05.2024.

Temeljem članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 68/18, 110/18, 32/20), i članka 32.Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 29.sjednici održanoj 22.05.2024. godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

O usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.

I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu.

II

Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Kneževi Vinogradi.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Petar Šmrčković, dipl.ing.str.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Općinski načelnik

KLASA:  363-01/24-03/02

URBROJ: 2158-23-03/01-24-1

Kn.Vinogradi, 13.05.2024.

Temeljem članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”68/18, 110/18, 32/20 ), te članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi podnosi Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023.GODINU

Članak 1.

Općinski načelnik podnosi  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2023.godinu.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu sadržavao je procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. U 2023.godini planirana je i izvršena gradnja infrastrukture kako slijedi:

| Red.br. | Opis programa | Planirani iznos | Izvršeno u 2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| - GRAĐEVINE I UREĐAJI KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  |  |  |
| 1. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 13.075,47 | 3.031,86 |
| 1.1. | Postavljanje komunalne opreme - obuhvaća dobavu i postavljanje opreme (kante, klupe, stajališta, oglasne ploče, video nadzor) u svim mjestima Općine | 13.075,47 | 3.031,86 |
| Izvor | Komunalni doprinos Prihod od legalizacije Šumski doprinos Tekuća pomoć | 8.000,00 2.075,47 2.000,00 1.000,00 | 3.031,86 |  |
| 2. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | 69.135,00 | 55.535,05 |
| 2.1. | Postavljanje i uređenje dječjih igrališta na zelenim javnim površinama na području Općine | 5.000,00 | 0 |
| Izvor | Komunalna naknada | 5.000,00 |  |  |
| 2.2. | Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u Kamencu za javnoj zelenoj površini | 56.135,00 | 55.535,05 |
| Izvor | Kapitalna potpora Tekuća potpora Komunalni doprinos | 43.135,00 1.000,00 12.000,00 | 625,00 43.135,00 11.775,05 |
| 2.3. | Uređenje zelene površine oko bujičnog kanala u Suzi | 8.000,00 | 0 |
| Izvor | Prihod od zakupa polj.zemljišta u vl.RH | 8.000,00 | 0 |
| 3. | MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE | 7.000,00 | 6.797,58 |
| 3.1. | Postavljanje novih rasvjetnih tijela prema potrebi | 7.000,00 | 6.797,58 |
| Izvor | Prihod od prodaje stanova Komunalni doprinos | 2.000,00 5.000,00 | 2.000,00 4.797,58 |  |  |
| - građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati |  |  |  |
| 1. | NERAZVRSTANE CESTE | 117.000,00 | 19.800,00 |
| 1.1. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstanih cesta | 50.000,00 | 19.800,00 |
| Izvor | Prodaja polj.zemljišta | 50.000,00 | 19.800,00 |  |  |  |
| 1.2. | Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama | 67.000,00 | 0 |
| Izvor | Prodaja polj.zemljišta Kapitalna pomoć Komunalni doprinos | 15.000,00 42.000,00 10.000,00 | 0 |  |  |  |
|  | U K U P N O | 206.210,47 | 85.164,49 |

Članak 3.

Ovo Izvješće daje se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kramarić, mag.iur.