Temeljem članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”68/18, 110/18, 32/20 ), i članka 32.Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 22. sjednici održanoj  24.05.2023. godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

O usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu.

II

Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 363-01/23-03/02

URBROJ: 2158-23-01/1-22-03

Kn.Vinogradi, 24.05.2023.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Petar Šmrčković, dipl.ing.str.

Temeljem članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”68/18, 110/18, 32/20 ), te članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi podnosi Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022.GODINU

I

Općinski načelnik podnosi  Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2022.godini za  komunalne djelatnosti kako slijedi:

1.	Održavanje nerazvrstanih cesta

2.	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3.	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4.	Održavanje javnih zelenih površina

5.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6.	Održavanje groblja,

7.	Održavanje čistoće javnih površina

8.	Održavanje javne rasvjete.

II

U 2022. planirani su i izvršeni radovi u slijedećoj vrijednosti prema djelatnostima:

| Red.br. | Vrsta održavanja | Planirani iznos | Izvršeni iznos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Održavanje nerazvrstanih cesta, otresnica i nogostupa, te javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 1.305.800,00 | 845.441,44 |
| Radove na temelju ugovora vrši tvrtka BINDER d.o.o. |  |  |  |
| 2 | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 85.000,00 | 83.895,68 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 3 | Održavanje javnih zelenih površina | 2.035.000,00 | 2.034.983,99 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 4 | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 105.000,00 | 104.998,02 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 5 | Održavanje groblja | 550.000,00 | 541.732,17 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 6 | Održavanje čistoće javnih površina | 700.000,00 | 690.645,32 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 7 | Zimsko održavanje i čišćenje | 25.000,00 | 9.687,44 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 8 | Održavanje čistoće j.p. u dijelu saniranja divljih deponija, i strojno ravnanje i uređenje javnih površina | 100.000,00 | 99.960,00 |
| Radove na temelju ugovora vrši tvrtka IRETON d.o.o. |  |  |  |
| 9 | Održavanje javne rasvjete | 888.500,00 | 838.272,44 |
| Radove na temelju ugovora vrši Parangal d.o.o. |  |  |  |
| 10 | Uklanjanje ambrozije | 5.000,00 | 4.855,00 |
| Zajednička aktivnost s Kneževim parkovima |  |  |  |
| 11 | Javni radovi | 114.211,72 | 114.211,72 |
|  | SVEUKUPNO | 5.913.511,72 | 5.368.683,22 |

III

Održavanje komunalne infrastrukture u 2022. godini planirano je izvršeno po slijedećim izvorima:

| Red.br. | Izvor | Planirani iznos | Izvršeni iznos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prihodi od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu RH | 1.845.000,00 | 1.383.352,12 |
| 2. | Komunalna naknada | 1.170.000,00 | 1.124.685,46 |
| 3. | Kapitalna pomoć | 195.800,00 | 195.800,00 |
| 5. | Prihod za grobnu naknadu (prihod pripada Kneževim parkovima, kojima je povjerena naplata), nije vidljiv u proračunu Općine | 500.000,00 | 541.732,17 |
| 6. | Šumski doprinos | 360.000,00 | 350.645,32 |
| 7. | Tekuća pomoć | 1.702.711,72 | 1.691.411,96 |
| 8. | Porezni prihodi | 120.000,00 | 81.056,19 |
| 9 | Komunalni doprinos | 20.000,00 | 0 |
|  | SVEUKUPNO | 5.913.511,72 | 5.368.683,22 |

IV

Ovo Izvješće daje se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 363-01/23-03/02

URBROJ: 2158-23-03/1-23-01

Kn.Vinogradi, 18.05.2023.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kramarić, mag.iur.