REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Općinsko vijeće

KLASA:  363-01/24-03/01

URBROJ: 2158-23-01/01-24-3

Kn.Vinogradi, 22.05.2024.

Temeljem članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”68/18, 110/18, 32/20 ), i članka 32.Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 29. sjednici održanoj 22.05.2024. godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

O usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu.

II

Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Kneževi Vinogradi.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Petar Šmrčković, dipl.ing.str.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Općinski načelnik

KLASA:  363-01/24-03/01

URBROJ: 2158-23-03/01-24-1

Kn.Vinogradi, 13.05.2024.

Temeljem članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”68/18, 110/18, 32/20 ), te članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi podnosi Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023.GODINU

I

Općinski načelnik podnosi  Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2023.godini za  komunalne djelatnosti kako slijedi:

1.	Održavanje nerazvrstanih cesta

2.	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3.	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4.	Održavanje javnih zelenih površina

5.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6.	Održavanje groblja,

7.	Održavanje čistoće javnih površina

8.	Održavanje javne rasvjete.

II

U 2023. planirani su i izvršeni radovi u slijedećoj vrijednosti prema djelatnostima:

| Red.br. | Vrsta održavanja | Planirani iznos | Izvršeni iznos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Održavanje nerazvrstanih cesta, otresnica i nogostupa, te javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 175.500,00 | 181.597,42 |
|  | - Uređene otresnice: - Kč.br. 1271 k.o. Kneževi Vinogradi u duljini 50m - Kč.br.1324 k.o. Kneževi Vinogradi u duljini 50m - Kč.br. 1307 k.o. Kneževi Vinogradi u duljini 50m - Kč.br. 1367 k.o. Kneževi Vinogradi u duljini 77m - Kč.br. 1238 k.o. Karanac u duljini 50m - Kč.br. 918 k.o. Karanac u duljini 50m - Kč.br. 2700 k.o. Zmajevac (Kalvarija) u duljini 189 - Kč.br. 719/2 k.o. Kamenac u duljini 50m - Kč.br. 1274 k.o. Suza u duljini 50m - Kč.br. 1254 k.o. Suza u duljini 50m - Kč.br. 1240 k.o. Suza u duljini 95m - Saniran poljski put – nerazv.cesta frezanim asfaltom u Suzi u duljini: 500m - Saniran betonski nogostup u ulici P.Šandora ispred k.br. 4 - Saniran je betonski nogostup i oborinska odvodnja u Zmajevcu, Ulica Rajna - Sanirane su udarne rupe u dijelu ulica 1.maja na dijelu prema Poslovnoj zoni - Saniran je odron ceste u Zmajevcu na dijelu Kalvarije - Sanirana je nerazvrstana cesta u Karancu, Kolodvorska ulica krak 1 (iza Virtusa) - Saniran je dio ceste i parkinga u Karancu, Kolodvorska ulica nakon uređenja cestovne odvodnje - Saniran je sustav cestovne odvodnje na križanju Kolodvorske ulice i Nikole Tesle u Karancu - Sanacija ceste nakon urušavanja u ul.H.Republike u Kn.Vinogradima |  | 104.552,28 7.346,01 7.364,01 7.346,01 10.463,98 7.346,01 7.346,01 26.752,34 7.346,01 7.206,66 7.242,10 8.811,14 17.100,00 894,41 1.910,15 2.030,66 810,44 32.062,13 4.355,13 9.005,41 8.876,81 |
| Radove na temelju ugovora vrši tvrtka BINDER d.o.o. |  |  |  |
| 2 | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 20.000,00 | 19.985,85 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 3 | Održavanje javnih zelenih površina | 300.000,00 | 300.653,61 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 4 | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 28.000,00 | 27.431,28 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 5 | Održavanje groblja | 52.000,00 | 74.164,27 |
|  | Sredstva u proračunu Općine | 2.000,00 | 0 |
|  | Grobna naknada i grobno mjesto | 50.000,00 | 74.164,27 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 6 | Održavanje čistoće javnih površina | 120.000,00 | 119.253,53 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 7 | Zimsko održavanje i čišćenje | 4.000,00 | 2.421,04 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 8 | Održavanje čistoće j.p. u dijelu saniranja divljih deponija, i strojno ravnanje i uređenje javnih površina | 5.000,00 | 3.639,78 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 9 | Održavanje javne rasvjete | 75.000,00 | 45.640,05 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 10 | Uklanjanje ambrozije | 700,00 | 691,28 |
| Zajednička aktivnost s Kneževim parkovima |  |  |  |
| 11 | Javni radovi | 14.346,00 | 14.346,00 |
| 12 | Energetska učinkovitost javne rasvjete po ESCO modelu | 71.000,00 | 70.330,56 |
|  | SVEUKUPNO | 866.046,00 | 860.154,67 |

III

Održavanje komunalne infrastrukture u 2023. godini planirano je izvršeno po slijedećim izvorima:

| Red.br. | Izvor | Planirani iznos | Izvršeni iznos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prihodi od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu RH | 244.700,00 | 250.121,94 |
| 2. | Komunalna naknada | 321.000,00 | 317.761,84 |
| 3. | Kapitalna pomoć | 45.000,00 | 47.681,00 |
| 5. | Prihod za grobnu naknadu (prihod pripada Kneževim parkovima, kojima je povjerena naplata), nije vidljiv u proračunu Općine | 50.000,00 | 74.164,27 |
| 6. | Šumski doprinos | 15.000,00 | 9.785,96 |
| 7. | Tekuća pomoć | 190.346,00 | 160.639,66 |
|  | SVEUKUPNO | 866.046,00 | 860.154,67 |

IV

Ovo Izvješće daje se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kramarić, mag.iur.