REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Općinski načelnik

KLASA:  363-01/25-03/05

URBROJ: 2158-23-01/01-25-3

Kn.Vinogradi, 19.03.2025.

Temeljem članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), i članka 32.Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23) Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 35.sjednici održanoj 19.03.2025. godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

O usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024.

I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024.godinu.

II

Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Kneževi Vinogradi.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Petar Šmrčković, dipl.ing.str.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Općinski načelnik

KLASA:  363-01/25-03/05

URBROJ: 2158-23-03/01-25-1

Kn.Vinogradi, 03.03.2025.

Temeljem članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”68/18, 110/18, 32/20, 145/24 ), te članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21,22/23) Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi podnosi Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024.GODINU

Članak 1.

Općinski načelnik podnosi  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2024.godinu.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu sadržavao je procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. U 2024.godini planirana je i izvršena gradnja infrastrukture kako slijedi:

| Red.br. | Opis programa | Planirano u 2024. | Izvršeno u 2024. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GRAĐEVINE I UREĐAJI KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 12.965,80 | 6.707,58 |  |  |  |
| 1.1. | Postavljanje komunalne opreme - obuhvaća dobavu i postavljanje opreme (kante, klupe, stajališta, oglasne ploče, video nadzor) u svim mjestima Općine | 12.965,80 | 6.707,58 |  |  |  |
| Izvor | Komunalni doprinos Prihod od legalizacije Šumski doprinos | 7.400,00 3.565,80 2.000,00 | 4.471,33 2.236,25 0,00 |  |  |  |
| 2. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | 132.925,00 | 132.858,16 |  |  |  |
| 2.1. | Izgradnja multifunkcionalnog igrališta na javnoj površini u Zmajevcu (Vašarište) | 132.925,00 | 132.858,16 |  |  |  |
| Izvor | Kapitalna potpora Komunalni doprinos /tekuća pomoć Šumski doprinos Opći prihodi | 100.000,00 17.000,00 3.000,00 12.925,00 | 100.000,00 17.000,00 3.000,00 12.858,16 |  |
| 3. | MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE | 7.000,00 | 1.375,00 |  |  |  |
| 3.1. | Postavljanje novih rasvjetnih tijela prema potrebi | 7.000,00 | 1.375,00 |  |  |  |
| Izvor | Prihod od prodaje stanova Komunalna naknada | 2.000,00 5.000,00 | 0,00 1.375,00 |  |  |  |
| 4. | NERAZVRSTANE CESTE | 52.000,00 | 45.505,83 |  |  |  |
| 4.1. | Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama | 52.000,00 | 45.505,83 |  |  |  |
| Izvor | Kapitalna pomoć Prihod od prodaje polj.zemljišta Prihod od prodaje stanova | 42.000,00 375,00 9.625,00 | 35.754,66 375,00 9.376,17 |  |  |  |
| - GRAĐEVINE I KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 273.930,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1. | Izgradnja biciklističke staze od Kneževi Vinograda do Kamenca | 273.930,00 | 0,00 |  |  |  |
| Izvor | Kapitalna pomoć Opći prihodi | 219.130,00 54.800,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |
| - POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | NERAZVRSTANE CESTE | 20.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstanih cesta | 20.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| Izvor | Prihod od prodaje polj.zemljišta | 20.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | U K U P N O | 496.520,80 | 193.021,57 |  |  |  |

Članak 3.

Ovo Izvješće daje se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kramarić, mag.iur.