REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Općinsko vijeće

KLASA:  363-01/25-03/04

URBROJ: 2158-23-01/01-25-3

Kn.Vinogradi, 19.03.2025.

Temeljem članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”68/18, 110/18, 32/20 ), i članka 32.Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 35. sjednici održanoj 19.03.2025. godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

O usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024.

I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024.godinu.

II

Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Kneževi Vinogradi.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Petar Šmrčković, dipl.ing.str.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Općinski načelnik

KLASA:  363-01/25-03/04

URBROJ: 2158-23-03/01-25-1

Kn.Vinogradi, 03.03.2025.

Temeljem članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”68/18, 110/18, 32/20, 145/24), te članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23) Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi podnosi Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024.GODINU

I

Općinski načelnik podnosi  Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2024.godini za  komunalne djelatnosti kako slijedi:

1.	Održavanje nerazvrstanih cesta

2.	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3.	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4.	Održavanje javnih zelenih površina

5.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6.	Održavanje groblja,

7.	Održavanje čistoće javnih površina

8.	Održavanje javne rasvjete.

II

U 2024. planirani su i izvršeni radovi u slijedećoj vrijednosti prema djelatnostima:

| Red.br. | Vrsta održavanja | Planirani iznos | Izvršeni iznos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Održavanje nerazvrstanih cesta, otresnica i nogostupa, te javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 155.080,24 | 111.153,20 |
| Radove na temelju ugovora vrši tvrtka BINDER d.o.o. |  |  |  |
| 2 | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 14.686,18 | 10.534,25 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 3 | Održavanje javnih zelenih površina | 349.000,00 | 348.994,39 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 4 | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 16.000,00 | 15.989,77 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 5 | Održavanje groblja | 67.000,00 | 76.203,45 |
|  | Sredstva u proračunu Općine | 17.000,00 | 0 |
|  | Grobna naknada i grobno mjesto | 50.000,00 | 76.203,45 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 6 | Održavanje čistoće javnih površina | 100.000,00 | 99.947,31 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 7 | Zimsko održavanje i čišćenje | 12.000,00 | 6.350,18 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 8 | Održavanje čistoće j.p. u dijelu saniranja divljih deponija, i strojno ravnanje i uređenje javnih površina | 3.000,00 | 2.700,00 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 9 | Održavanje javne rasvjete | 62.000,00 | 48.188,33 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 10 | Uklanjanje ambrozije | 700,00 | 696,25 |
| Zajednička aktivnost s Kneževim parkovima |  |  |  |
| 11 | Javni radovi | 12.125,00 | 11.741,39 |
| 12 | Energetska učinkovitost javne rasvjete po ESCO modelu | 17.600,00 | 17.582,86 |
|  | SVEUKUPNO | 809.191,42 | 750.081,32 |

III

Održavanje komunalne infrastrukture u 2024. godini planirano je izvršeno po slijedećim izvorima:

| Red.br. | Izvor | Planirani iznos | Izvršeni iznos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prihodi od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu RH | 311.700,00 | 260.375,58 |
| 2. | Komunalna naknada | 320.600,00 | 303.572,57 |
| 3. | Prihod za grobnu naknadu (prihod pripada Kneževim parkovima, kojima je povjerena naplata), nije vidljiv u proračunu Općine | 50.000,00 | 76.203,45 |
| 4. | Šumski doprinos | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5. | Vodni doprinos | 2.686,18 | 0 |
| 6. | Spomenička renta | 80,24 | 0 |
| 7. | Tekuća pomoć | 104.125,00 | 89.929,72 |
|  | SVEUKUPNO | 809.191,42 | 750.081,32 |

IV

Ovo Izvješće daje se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kramarić, mag.iur.