REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Općinski načelnik

I Z V J E Š Ć E

Općine Kneževi Vinogradi

o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. -2022. godine za 2023. godinu

Veljača 2024

Sadržaj

| 1. | UVOD……………………………………………………………………………………… | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | OBVEZE (grada/općine) PREMA PGO RH za razdoblje 2017. – 2022. godine…………. | 3 |
| 3. | PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Općine Kneževi Vinogradi..………………....... | 4 |
| 4. | DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA Općine Kneževi Vinogradi…………….. | 5 |
| 5. | ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U GOSPODARENJU OTPADOM Općine Kneževi Vinogradi ………………………………………………………………………………….. | 6 |
| 6. | POSTOJEĆE GRAĐEVINE I UREĐAJI ZA GOSPODARENJE OTPADOM………………………………………………………………………………… | 7 |
| 7. | SANACIJA LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM ODBAČENOG U OKOLIŠ……. | 10 |
| 8. | PROVEDENE MJERE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA………………………………………………. | 11 |
| 9. | IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM…………………………………………………………... | 13 |
| 10. | ZAKLJUČAK……………………………………………………………………………… | 15 |
| 11. | PRILOZI…………………………………………………………………………………… | 16 |
| 12. | POPIS TABLICA………………………………………………………………………….. | 17 |

- UVOD

Tablica 1. Opći podaci o Općini Kneževi Vinogradi i doneseni dokumenti o gospodarenju otpadom

| Naziv JLS | Općina Kneževi Vinogradi |
| --- | --- |
| Površina JLS | 248,77 km2 |
| Broj stanovnika prema zadnjem popisu | 3.357 |
| Broj i nazivi naselja u gradu/općini | 7, Kneževi Vinogradi, Karanac, Zmajevac, Suza, Kotlina, Kamenac , Mirkovac |
| Naziv davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koji djeluje na području JLS | Baranjska čistoća d.o.o. |
| Naziv davatelja javne usluge prikupljanja posebnih kategorija otpada koji djeluje na području JLS | Baranjska čistoća d.o.o. |
| Naziv Odluke o načinu pružanja javne usluge | Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi, Sl.Glasnik br. 1/2022 |
| Kada je donesen Plan gospodarenja otpadom | 23.07.2018. |
| Plan objavljen u Službenom glasilu | 13/2018 |
| Izmjene/dopune Plana | NE |
| Obuhvaćenost stanovništva organiziranim skupljanjem i odvozom komunalnog otpada u %. | 99% |
| Datum dostave podataka o količinama i vrstama otpada u ROO za 2023. | 26.02.2024. |
| Mjesto odlaganja otpada - odlagalište | Beli Manastir |
| Naknada za korištenje odlagališta otpada na području druge JLS (upisati grad/općinu kojoj se plaća kao i iznos koji se plaća) | N/P |
| Izrađeno Izvješće o provedbi PGO RH u 2022. | DA |
| Izvješće iz 2022. objavljeno u Službenom glasilu | 7/2023 |
| Broj Službenog glasnika u kojem će biti objavljeno Izvješće o provedbi PGO RH u 2023. god. | 3/2024 |
| Iznos poticajne naknade za 2022. utvrđen Rješenjem Fonda sukladno članku 101. Zakona | 46.855,93 kn |

- OBVEZE OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI PREMA PGO RH ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE

Općina Kneževi Vinogradi je izradila Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018-2023 kako bi se uskladio s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.

Plan gospodarenja otpadom Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od  2018-2023 je objavljen u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi (br.13/2018) a donijelo ga je Općinsko vijeće  uz prethodnu suglasnost upravnog tijela Osječko-baranjske županije nadležnog za poslove zaštite okoliša (KLASA:351-01/18-02/134, URBROJ: 2158/1-01-17/05-18-2 od 13.lipnja 2018. godine). Nakon donošenja plana nisu rađene izmjene ili dopune Plana gospodarenja otpadom.

Plan gospodarenja otpadom sadrži:

Uvod i polazne osnove, Stanje u gospodarenju otpadom, ciljevi gospodarenja otpadom i obveze u gospodarenju otpadom, postojeće i planirane građevine i uređaji za gospodarenje otpadom, status sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, podatci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, mjere za ostvarivanje cilja smanjivanja ili sprečavanja nastanka otpada, opće mjere za gospodarenje otpadom i posebnim kategorijama otpada, mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira , metala, stakla, plastike, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, popis projekata važnih za provedbu odredbi plana, Izvori i visina financijskih sredstava za provođenja mjera, rokovi i nositelji izvršenja plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Provedbom plana treba se postići smanjivanje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada za 5 %. Cilj je odvojeno prikupiti 60 % mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.), poticati kućno kompostiranje; uključuje nabavu i distribuciju kućnih kompostera, izradu edukacijsko informativnih materijala i organizaciju promidžbenih aktivnosti i radionica. Kućnim kompostiranjem i provedbom odvojenog prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi planira se postići odvojeno prikupljanje 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada do 2022. godine.

Sprječavanje nastanka otpada hijerarhijski je najvažnija mjera za rješavanje problema otpada. Provođenje mjera izbjegavanja i smanjivanja otpada izravno je povezano i ovisno o stalnoj i sustavnoj edukaciji i komunikaciji s javnošću. Međutim, i edukacija i komunikacija s javnošću, kao i mjere izbjegavanja i smanjivanja, tek sustavnim i dugoročnim djelovanjem omogućuju postizanje ciljeva. Za provedbu cilja smanjenja proizvodnje otpada predviđena je i Mjera 1.1.2 Uspostava centara za ponovnu uporabu, a nositelj koje je MZOE. Usklađivanjem i donošenjem propisa koji će omogućiti uspostavu navedenih Centara, Općina Kneževi Vinogradi će se uključiti u navedenu mjeru sprječavanja nastanka otpada. Odvojeno prikupljanje otpadnih materijala kao što su papir, metal, staklo i plastika te prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada utemeljuje se kao dinamički sustav, koji se stalno može i treba prilagođavati lokalnim i globalnim uvjetima. Dogradnja sustava skupljanja navedenih vrsta komunalnog otpada u Općini Kneževi Vinogradi je vrlo odgovoran i uvijek aktualan zadatak. Kod toga treba težiti da su sustavi odvojenog prikupljanja ekološki (održivi ekotoksikološki ekvivalent) i gospodarski (društveno odgovorni trošak) optimizirani. Sustavi odvojenog prikupljanja moraju biti tržišno povoljni. Opravdano je odvojeno prikupljati otpad za koji je poznat konačni način reciklaže odnosno oporabe.

Općina Kneževi Vinogradi  dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana Osječko-baranjskoj županiji , upravnom odjelu za prostorno uređenje ,graditeljstvo i zaštitu okoliša  do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

3.  PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Ciljevi gospodarenja otpadom koje  se trebaju  postići do kraja 2023 godine u Općini Kneževi Vinogradi su:

- Općina Kneževi Vinogradi  dužna je na svom području osigurati:

- javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada.

Mjere koje su se poduzele za ostvarivanje toga cilja : Općina Kneževi Vinogradi na svom području ima organizirano prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Djelomično je  organizirana usluga prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na način da stanovništvo ima mogućnosti odvoza zelenog otpada.  Općina je u postupku uspostave usluge odvojenog prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na svom području i isto se očekuje do kraja 2023 godine.

- odvojeno prikupiti otpadni papir, metal, staklo, plastiku i tekstila te krupni (glomaznog) komunalni otpada,

Općina Kneževi Vinogradi je osigurala odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada putem: - spremnika za odvojeno prikupljanje papira,  plastike, stakla i metala na obračunskom mjestu („kućnom pragu“) te se  prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada vrši putem prijave Baranjskoj čistoći d.o.o. ili odlaganjem krupnog otpada u Reciklažnom dvorištu u Kneževim Vinogradima .

- Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada

Općina Kneževi Vinogradi na svom području izgradila je reciklažno dvorište i uspostavila mobilno reciklažna dvorište s time je omogućeno stanovništvu da osim gore navedenog otpada odlaže i tekstil, auto gume, ulja, baterije i akumulatore, EE otpad, lijekove, boje itd.

- sprječavati odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,

Općina je uspostavila službu za održavanje komunalnog reda koja redovno kontrolira i vodi evidenciju o nepropisno odbačenom otpadu te organizira uklanjanje tako odbačenog otpada.

- Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti

Na području Općine Kneževi Vinogradi provodili su se  izobrazno- informativne aktivnosti putem informativnih letaka, oglasnih ploča i javnih tribina po naseljima, školama i vrtićima.

Tablica 2. Popis mjera za ispunjenje zacrtanih ciljeva PGO Općine Kneževi Vinogradi

| Ciljevi PGO Općine Kneževi Vinogradi za 2023. | Mjere za ostvarenje ciljeva PGO Općine Kneževi Vinogradi za 2023. |
| --- | --- |
| Odvojeno prikupiti staklo i metal i bio otpad te nabava kompostera | Nabavka PHD kanti zapremine 120l za staklo, metal , bio otpad i kompostere od 350l. |
| Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti | Nabava informativnih plakata i letaka te dostava letaka u svako kućanstvo |
| Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom | Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom; osobito djelatnici komunalnog redarstva. |

# 4. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Tablica 3. Popis građevina ili postrojenja za gospodarenje otpadom planirane Prostornim planom

Općine Kneževi Vinogradi

| Naziv Prostornog plana (grada/općine) i broj službenog glasila | Vrsta građevine ili postrojenja za gospodarenje otpadom (odlagalište, recilažno dvorište, postrojenje za obradu/recikliranje otpada, RCGO…) | Status u 2022. godini: 1. izgrađeno – u radu, 2. u izgradnji 3. u pripremi 4. planirano (samo oznaka građevine/postrojenja u prostornom planu) | Katastarska čestica na kojoj se nalazi građevina ili postrojenje za gospodarenje otpadom (k.č.br.) | Katastarska općina (k.o.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPUO Kneževi Vinogradi-pročišćeni tekst (Sl.Glasnik 22/21) UPU Jugoistok (Sl.Glasnik 9/12) | Mini reciklažno dvorište i dvorište za odlaganje građevinskog otpada | Izgrađeno-u radu | 1497/4 | Kneževi Vinogradi |

# 5.  ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U GOSPODARENJU OTPADOM  OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Područje Općine Kneževi Vinogradi obuhvaćeno  je organiziranim skupljanjem komunalnog otpada.

Na području Općine Kneževi Vinogradi provodi se i odvojeno prikupljanje papirnate i kartonske ambalaže, plastične ambalaže, staklene ambalaže i metalna ambalaža putem spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla ,metala i bio otpada na „kućnom pragu“.

Općina Kneževi Vinogradi izgradila je  reciklažno dvorište te  uvela na svom području  mobilno reciklažno dvorište gdje stanovnici mogu predati ambalažu i ambalažni otpad.

Stanovnici mogu predati građevni otpad u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu. Navedeno se odnosi samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik kućanstva u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

Veće količine građevinskog otpada odvoze se na odlagalište otpada u Belom Manastiru.

Baranjska čistoća d.o.o. u okviru javne usluge jedanput će u kalendarskoj godini preuzeti krupni (glomazni) otpad u mjestu korisnika u količini do 3 m3 kao i  zeleni (rezani) otpad koji korisnik usluge ne može kompostirati u količini do 15 vreća od 120- 150 litara godišnje na kućnoj adresi.

Općina je podijelila 100 kompostera  kućanstvima od 350 litara za potrebe kompostiranja te nabavila 120l kante za bio otpad .

S obzirom da je Općina Kneževi Vinogradi područje sa značajnom poljoprivrednom aktivnosti, kod stanovnika poljoprivrednika se pojavljuje ambalaža od pesticida (sredstva za zaštitu bilja) koja predstavlja opasan otpad. Ovakav tip ambalaže stanovnici mogu predati u reciklažno dvorište na području Općine.

EE otpad se odlaže na reciklažnom dvorištu u Kneževim Vinogradima .

U reciklažnom dvorištu može se  predati  tekstil i obuća, otpadne gume, otpadna ulja, baterije i akumulatori te medicinski otpad.

Tablica 4. Vrste i količine proizvedenog otpada

| Davatelj javne usluge | Područje sa kojeg je otpad skupljen (općina/grad) | Broj stanovnika obuhvaćen skupljanjem | Ključni broj otpada | Naziv otpada | Ukupno sakupljeno (preuzeto u tekućoj godini) tona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baranjska čistoća d.o.o. | Općina Kneževi Vinogradi | 3357 | 20302 | Miješani komunalni otpad | 533,20t |

Tablica 5. Odvojeno sakupljene vrste otpada iz komunalnog otpada na kućnom pragu u 2023.godini

| Vrsta otpada | Sakupljeno otpada (t) | Oporabljeno otpada (t) | Neiskoristivi dio otpada odložen na odlagalište (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| papir i karton | 34,29 | - | - |
| metal | 3,76 | - | - |
| Staklena ambalaža | 2,48 | - | - |
| plastika | 32,58 | - | - |
| glomazni otpad | 4,49 | - | - |

Općina Kneževi Vinogradi u 2023 godini nabavila je i podijelila  stanovništvu 700 komada PHD kanti od 120 litara za staklo i 700 komada PHD kanti od 120l za metal 700 komada, 120l kanti za Bio otpad 1000 komada i 100 komada kompostera od 350l.

Uz račun za odvoz otpada podijeljeno je 1500 kom letaka kućanstvima i postavljeno je 30 plakata sa sadržajem o razvrstavanju otpada.

Napomena: na području Općine Kneževi Vinogradi nema odlagališta.

# 6. GRAĐEVINE I UREĐAJI ZA  GOSPODARENJE OTPADOM

Općina Kneževi Vinogradi izgradila je Reciklažno dvorište u Kneževim Vinogradima koja je u funkciji od 2019. godine te je isto dano na upravljanje Baranjskoj čistoći d.o.o. iz Belog Manastira.

Uspostavljeno je i mobilno reciklažno dvorište Baranjske čistoće to je  pokretna je tehnička jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. U mobilnim reciklažnim dvorištima prikupljeni otpad koji su građani odvojili u kućanstvu skladišti se privremeno te se ne obrađuje. Aktivnosti postupanja s otpadom time ne završavaju u mobilnim reciklažnim dvorištima već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta koje potom uporabljuju ovlaštene tvrtke.

Tablica 6. Reciklažno dvorište

| RECIKLAŽNO DVORIŠTE |  |
| --- | --- |
| RD planirano prostorno planskom dokumentacijom | da |
| RD planirano planom gospodarenja otpadom | da |
| Naziv lokacije RD | Reciklažno dvorište Kneževi Vinogradi |
| Broj katastarske čestice | 1497/4 |
| Naziv katastarske općine | Kneževi Vinogradi |
| Naziv grada /općine koji pokriva RD | Općina Kneževi Vinogradi |
| Ishodovana dokumentacija za RD | Građevinska dozvola : KLASA:UP/I -361-03/15-01/000097 URBROJ: 2158/1-01-13-01/03-15-0005 od 11.12.2015 Uporabna dozvola: KLASA:UP/I-361-05/18-01/000200, URBROJ:2158/1-01-16/5-19-0008 OD 29.01.2019. |
| Izvor financiranja* | JLS 15% , FZOEU 85% |
| Iznos predviđen za financiranje bez PDV-a | 1.507.450,02 |
| Ukupno utrošeno za financiranje do 2022. bez PDV-a | n/p |
| Ukupno utrošeno za financiranje u 2023. bez PDV-a | n/p |
| Naziv pravne osobe koja upravlja RD: | Baranjska čistoća d.o.o. |

*Ukoliko je više izvora financiranja navesti za svaki postotak %

Tablica 7. Mobilno reciklažno dvorište

| MOBIL03/15-01/000097NO RECIKLAŽNO DVORIŠTE |  |
| --- | --- |
| MRD planirano planom gospodarenja otpadom | da |
| Naziv grada /općine koji pokriva MRD | Općina Kneževi Vinogradi |
| Izvor financiranja* | n/p |
| Iznos predviđen za financiranje bez PDV-a | n/p |
| Ukupno utrošeno u financiranje do 2021. bez PDV-a | n/p |
| Ukupno utrošeno za financiranje u 2022. bez PDV-a | n/p |
| Naziv pravne osobe koja upravlja MRD: | Baranjska čistoća d.o.o. |

*Ukoliko je više izvora financiranja navesti za svaki postotak %

Tablica 8. Reciklažno dvorište za građevni otpad

| RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVNI OTPAD |  |
| --- | --- |
| RDG planirano prostorno planskom dokumentacijom | da |
| RDG planirano planom gospodarenja otpadom | da |
| Naziv lokacije RDG | Reciklažno dvorište Kneževi Vinogradi |
| Broj katastarske čestice | 1497/4 |
| Naziv katastarske općine | k.o. Kneževi Vinogradi |
| Naziv grada /općine koji pokriva RDG | Općina Kneževi Vinogradi |
| Ishodovana dokumentacija za RD | Građevinska dozvola : KLASA:UP/I -361-03/15-01/000097 URBROJ: 2158/1-01-13-01/03-15-0005 od 11.12.2015 Uporabna dozvola: KLASA:UP/I-361-05/18-01/000200, URBROJ:2158/1-01-16/5-19-0008 OD 29.01.2019. |
| Izvor financiranja* | JLS,15% FZOEU 85%. % |
| Iznos predviđen za financiranje bez PDV-a | n/p* |
| Ukupno utrošeno u financiranje do 2022. bez PDV-a | n/p |
| Ukupno utrošeno za financiranje u 2022. bez PDV-a | n/p |
| Naziv pravne osobe koja upravlja RDG | Baranjska čistoća d.o.o. |

*Općina Kn. Vinogradi je ishodila građevinsku dozvolu za Izgradnju mini reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta građevinskog otpada te je isto izgrađeno prema ishođenoj dozvoli za iznos iz tablice 6..

Tablica 9. Izgradnja i opremanje kompostane za biorazgradivi otpad

| Izgradnja i opremanje kompostane-navesti predviđenu lokaciju i svu ishođenu dokumentaciju | Ključni brojevi otpada koji se oporabljuju u kompostani | Količina otpada koji se oporabljuje u kompostani (t) | Trenutna lokacija odlaganja /obrade biorazgradivog otpada | Ključni brojevi biorazgr. otpada | Količina biorazgr. otpada (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/p | n/p | n/p | Beli Manastir Ulica Bele Bartoka 28 | 20 01 08 | 72,32 |

Popunjava grad/općina koja nema kompostanu

Popunjava grad/općina koja nema kompostanu

Popunjava grad/općina koja nema kompostanu

Tablica 10. Podaci o odlagalištu otpada

| ODLAGALIŠTE OTPADA |  |
| --- | --- |
| Naziv lokacije odlagališta otpada | Odlagalište otpada Zmajevac |
| Opis* | Odlagališta otpada „Zmajevac“ nalazi se na lokaciji 2436/1 k.o. Zmajevac, veličine 13829 m2 . Odlagalište nije u funkciji od 2000 godine. Sanacija započela je 25.09.2017. godine i završena je do kraja 11 mjeseca 2017 godine . |
| Status korištenja** | zatvoreno |
| Status sanacije*** | sanirano |
| Broj katastarske čestice | 2436/1 |
| Naziv katastarske općine | k.o. Zmajevac |
| Odlagalište otpada planirano prostorno planskom dokumentacijom | ne |
| Planom gospodarenja otpadom planirana sanacija | da |
| Sanacija započeta | ne |
| Proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš | da |
| Ishodovana dokumentacija za sanaciju | KLASA:UP/I-351-03/16-08/209 URBROJ:517-06-2-1-1-17-12 |
| Izvor financiranja**** | FZO 90%, JLS 10 % |
| Iznos predviđen za financiranje bez PDV-a | 974.446,15 kn |
| Ukupno utrošeno u financiranje bez PDV-a | 869.641,71 kn |
| Monitoring odlagališta***** | Da Provodi se monitoring za slijeganje tla, parametri udovoljavaju propisanim uvjetima |

*U nekoliko rečenica opisati odlagalište

**Aktivno ili zatvoreno

***Sanirano uz daljnje korištenje, u pripremi, sanirano.

****Ukoliko je više izvora financiranja navesti za svaki postotak %

*****Upisati DA ili NE. Ukoliko je odgovor DA ukratko opisati parametre za koje se provodi monitoring odlagališta, te navesti da li navedeni parametri udovoljavaju propisanim uvjetima.

# 7.  SANACIJA LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM ODBAČENIM U OKOLIŠ

U 2023. godini otkrivena je jedna lokacija onečišćena otpadom koja je sanirana. Sva divlja odlagališta na području Općine Kneževi Vinogradi sanirana su do 2018 godine.

Tablica 11. Popis lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš

| Naziv lokacije onečišćenih otpadom s k.č.br. | Procijenjena količina otpada (m3) | Najzastupljenija vrste odbačenog otpada (KBO) 10 | Nalaz državnog inspektorata DA/NE11 | Sanirano DA/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1284, k.o. Suza | 0,2 | 20 01 39 | NE | NE |
| 1314, k.o.Kneževi Vinogradi | 0,2 | 17 09 04 | NE | NE |
| 1201, k.o.Karanac | 15 | 20 01 39 | NE | DA |

Tablica 12. Popis saniranih lokacija onečišćenih otpadom u 2023. godini

| Naziv lokacije onečišćene otpadom s k.č.br. | Način sanacije lokacije onečišćene otpadom12 | Utrošena financijska sredstva za sanaciju u 2023. bez PDV-a | Utrošena financijska sredstva iz proračuna JLS | Utrošena financijska sredstva iz sredstava FZOEU | Utrošena financijska sredstva iz drugih izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1201, k.o.Karanac | Metal Zec d.o.o. | 16.156,83 | 16.156,83 | 0,00 | 0,00 |

10Ključni broj otpada

11 Ako je Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu okoliša izdala nalog za uklanjanje, napisati datum izlaska inspekcije i rok do kada je naloženo uklanjanje

12Napisati naziv ovlaštene osobe koja je oporabila/zbrinula otpad i način oporabe/zbrinjavanja

8. PROVEDENE MJERE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA

Cijelo područje Općine Kneževi Vinogradi obuhvaćeno  je organiziranim skupljanjem komunalnog otpada. Uslugu izvršava Baranjska čistoća d.o.o. iz Belog Manastira .

Podijeljene su kante od 120l za bio razgradivi otpad. Baranjska čistoća d.o.o. još ne preuzima osim zelenog otpada u količini do 15 vreća od 120- 150 litara godišnje na kućnoj adresi.

Bio otpad se rješava i kompostiranjem kod kuće. Općina je prošle godine   nabavila još 100 kompostera i podijelila je građanima .

Svakom korisniku osigurana je mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu (na adresi korisnika) putem standardnih spremnika.

Korisniku razvrstanom u kategoriju kućanstvo dodatno je omogućeno korištenje reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta kao i odvoz krupnog (glomaznog) otpada u količini do 3m3 godišnje.

Odvojeno se na kućnom pragu prikuplja plastika, papir, metal, staklo za potrebe odvojenog prikupljanja nabavljene su kante od 120 l.

Miješani komunalni otpad odvozi se 2 puta mjesečno ili 4 puta mjesečno prema prijavi građan., Plastika i papir odvoze se jedanput mjesečno, a staklo i metal jednom u tri mjeseca.

Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada je volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

Obračunsko razdoblje određuje se u trajanju od mjesec dana, počinje prvoga dana u mjesecu, a završava zadnjega dana u istome mjesecu. Račun se izdaje korisniku javne usluge posljednjeg radnog dana u mjesecu za tekući mjesec.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke i ista iznosi 40,00 kuna po obračunskom mjestu mjesečno, bez PDV-a.

Općina je  tiskala 1500 informativnih letaka koje  su se dijelile uz račune te 30 plakata o radu reciklažnog  dvorišta.i  o načinu odvojenog prikupljanja otpada

Na web stranici Općine objavljeni su svi potrebni podatci i Odluke u svezi razvrstavanja otpada kao i Plan gospodarenja otpadom.  Redovno se objavljuje raspored odvoza razvrstanog otpada, radno vrijeme  reciklažnog i mobilnog dvorišta.

Tablica 13. Popis provedenih mjera i aktivnosti za ostvarenje ciljeva iz PGO Općine Kneževi Vinogradi

| Mjera | Cilj | Aktivnost | Izvršeno DA/NE/ DJELOMIČNO13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kućno kompostiranje | Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5 % | Nabava kompostera | Da |
| Odvajanje komunalnog otpada na kućnom pragu (papir, staklo, plastika, metal). | Odvojeno prikupiti 60 % mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal) | Nabava 120l kanti za papir, plastiku, staklo i metal za odvajanje otpada na kućnom pragu. Izgraditi reciklažno dvorište i uspostaviti mobilno reciklažno dvorište | Djelomično Nije još postignut cilj od 60% |
| Odvajanje bio otpada iz komunalnog otpada | Odvojeno prikupiti 40 % mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada | Nabava 120l kanti za odvajanje bio otpada iz komunalnog otpada na kućnom pragu. | Djelomično Nabavljene su kante za stanovništvo ali Baranjska čistoća d.o.o. još ne odvozi bio otpad. |
| Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad Sanirati lokacije onečišćene otpadom | Odvojeno prikupiti 75% proizvedenog građevnog otpada | Izgraditi reciklažno dvorište za građevinski otpad | Djelomično U sklopu reciklažnog dvorišta je i reciklažno dvorište za građevinski otpad. |

Tablica 14. Popis izobrazno-informativnih aktivnosti

| Naziv izobrazno- informativne aktivnosti | Način provedbe izobrazno- informativne aktivnost | Nositelj provedbe |
| --- | --- | --- |
| Informativna publikacija o gospodarenju otpadom | Tiskani letci u 1.500,00 primjeraka, 30 plakata | Općina Kneževi Vinogradi |
| Specijalizirani prilog u medijima (televizija ili radio) | Radio Baranja emitira prilog o važnosti recikliranja otpada | Baranjska čistoća d.o.o. |
| Uspostava mrežne stranice o gospodarenju otpadom | Na internetskim stranicama i Facebook stranici Općine objavljene sve informacije o radu reciklažnog dvorišta i popis otpada koje se tamo mogu odlagati | Općina Kneževi Vinogradi |

Tablica 15. Raspolaganje opremom (posudama i vozilima) za prikupljanje miješanog komunalnog

otpada i biootpada,

| Vrsta i veličina posuda | Broj posuda na dan 31.12.2023. | Vrsta i zapremina vozila /m3/ | Broj vozila na dan 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kante za miješani komunalni otpad od 120 l | 1500 | n/p | n/p |
| Kante za Bio otpad 120l | 1000 | n/p | n/p |

------------------------------------------

13 Napisati razlog zašto nije provedeno ili je samo djelomično provedeno

Tablica 16. Raspolaganje opremom (posudama i vozilima) za odvojeno prikupljanje otpadnog

papira, metala, stakla i plastike

| Vrsta i veličina posuda | Broj posuda na dan 31.12.2023. | Vrsta i zapremina vozila /m3/ | Broj vozila na dan 31.12.2022. |
| --- | --- | --- | --- |
| Papir, 120l | 1600 | n/p | n/p |
| Plastika, 120l | 1600 | n/p | n/p |
| Metal, 120l | 1400 | n/p | n/p |
| Staklo, 120l | 1400 | n/p | n/p |

Tablica 17. Raspolaganje ostalom opremom za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biootpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike

| Redni broj | Vrsta opreme za prikupljanje otpada | Broj opreme na dan 31.12.2022. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podzemni spremnik za papir, plastiku, metal i staklo | 1 kom |
| 2. | spremnika zapremnine 1.100 l za otpadni papir | 3 kom |
| 3. | spremnika zapremnine 1.100 l za otpadnu plastiku; | 9 kom |
| 4. | spremnika zapremnine 1.100 l za otpadno staklo | 9 kom |
| 5. | spremnika zapremnine 1.100 l za otpadni metal. | 10 kom |
| 6. | metalna spremnika za tekstil i obuću | 3 kom |
| 7. | Kontejneri od 5m3 | 6 kom |
| 8. | Komposteri od zapremine 350l | 300 kom |
| 9. | spremnici od 210 l | 6 kom |

9. IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

Za provedbu mjera planiranih PGO RH za razdoblje 2017. – 2022. godine u Općini Kneževi Vinogradi tijekom 2023. godine korištena su sredstva EU/FZOEU-a, sredstva JLS i sredstva komunalnih poduzeća. Prikaz utrošenih sredstava daje se u nastavku u tablicama 18., 19. i 20.

Tablica 18. Prikaz sufinanciranja gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom - reciklažna dvorišta

| Godina provedbe | Sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom -reciklažna dvorišta |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Svrha | Izvor sredstava (kn) |  |
|  |  | Vlastita | FZOEU/EU |
| do 2023. | Izgradnja i opremanje mini reciklažnog dvorišta i dvorišta za građevinski otpad | 373.193,35 | 1.560.994,70 |
| tijekom 2023. | n/p |  |  |

Tablica 19. Prikaz sufinanciranja mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom14 i provedba izobrazno-informativnih aktivnosti

| Godina provedbe | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i provedba izobrazno-informativnih aktivnosti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Svrha | Izvor sredstava (kn) |  |
|  |  | Vlastita | FZOEU/EU |
| do 2023. | Nabava 120 l kanti za sakupljanje papira 1500 kom Nabava 120l kanti za sakupljanje plastične ambalaže 1500 kom Nabava 120 l kanti za sakupljanje metala - 700 komada Nabava 120 l kanti za sakupljanje stakla -700 komada Nabava kompostera PE 350 l crni-300 komada Plakati letci u svrhu informiranja i edukacija stanovništva, obilazak škola i vrtića te održavanje informativnih radionica Tiskanje i podjela 1600 komada informativnih letaka po svim naseljima. | 315.005,01 4.435,03 | 1.260.019,98 10.625,00 |
| tijekom 2023. | Nabava 120 l kanti za sakupljanje metala - 700 komada Nabava 120 l kanti za sakupljanje stakla -700 komada Nabava 120l kanti za sakupljanje bio otpada -1000 komada Nabava kompostera PE 350 l crni-100 komada Tiskanje i podjela 1500 komada informativnih letaka po svim naseljima Tiskanje 30 plakata postavljene po naseljima | 100.434,89 1.080,67 | 401.739,54 4.322,24 |

Tablica 20. Prikaz sufinanciranja mjera sanacija lokacija onečišćenih otpadom

| Godina provedbe | Sanacija lokacija onečišćenih otpadom |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Svrha | Izvor sredstava (kn) |  |
|  |  | Vlastita | FZOEU/EU |
| do 2023. | Sanacija otpadom onečišćena tla Sanacija divljih odlagališta | 181.107,83 | 0,00 |
| tijekom 2023. | Sanacija otpadom onečišćena k.o. Karanc, k.č.br.1201 | 16.156,83 | 0,00 |

U tablici 21. je prikazan popis projekata na području Općine Kneževi Vinogradi vezano uz gospodarenje otpadom (nabavka opreme/izgradnja građevina/ izobrazno-informativnih aktivnosti)

Tablica 21. Prikaz svih projekata do 2023. godine na području Općina Kneževi Vinogradi

| ## Naziv projekta | Kratak opis projekta | Vrijeme provedbe i trenutni status projekta | Vrijednost projekta (kune) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanacija zatvorenog odlagališta otpada Zmajevac | Općina Kn.Vinogradi 06. studenog 2007 godine potpisala je sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o korištenju sredstava fonda za neposredno sudjelovanje fonda u sufinanciranju programa sanacije zatvorenog odlagališta komunalnog otpada „Zmajevac“. | 2007-2017 Odlagalište zatvoreno i sanirano | 869.641,71 kn |
| Nabavka opreme | Nabava 500 kom kanti od 120lza miješani komunalni otpad | 2008 godina kante su nabavljene i podijeljene stanovništvu | 74.969,00 kn |
| Nabavka opreme | Nabava 70 komada 120l kanti za miješani komunalni otpad i 6 kontejnera od 210 l. | 2010 godina nabavljeno i podijeljeno stanovništvu i domovima kulture | 21.217, 50 kn. |
| Nabavka opreme Nabava opreme | Općina Kn.Vinogradi za potrebu odvojenog skupljanja komunalnog otpada nabavila je 21 kontejner od 1100 l , za potrebu formiranja zelenih otoka na području Općine. Nabavljen je i otvoreni kontejner od 5m3 koja je postavljena na smetlištu u Kn.Vinogradima za odlaganje krupnog otpada prvenstveno za potrebe odlaganja namještaja. Drobilica za zeleni otpad | 2011. godina, oformili su se zeleni otoci 2011 godine nabavila se drobilica za zeleni otpad za pravljenje malča | 75.583,50 kn 116.172,00 kn. |
| Nabava opreme | nabave kanti za sakupljanje komunalnog otpada i to: - 1500 komada kanti PEHD 120 l plave za papir, - 1500 komada PHD 120 l žute PET ambalažu, - 3 kontejnera PHD 1100 l plavi za papir, - 9 kontejnera PHD 1100 l zeleni za staklo, - 9 kontejnera PHD 1100 l žuti za PET ambalažu, - 10 kontejnera PHD 1100 l sivi za metal, - 6 komada kontejnera metalne zapremine 5 m3, - 300 kompostera PE 350 l crni. Nabava kanti za sakupljanje komunalnog otpada i to: -700 komada PHD kanti od 120l zelene boje za staklo, -700 komada PHD kanti od 120l antracit za metal, 7. setova koji se sastoje od 3 kante po setu u obliku životinjskih likova za odvajanje PET ambalaže, stakla i papira. Izrada podzemnih spremnika na javnoj površini koja sadržava 4 PHD kontejnera od 1100l za papir, staklo, metal i plastiku | 2015. godine nabavljeno i podijeljeno stanovništvu 2021/2022 godine nabavljeno je i podijeljeno stanovništvu, školama i vrtićima i postavljeno na javnoj površini | 845.000,00 kn 730.025,00 kn |
| Izgradnja građevine | Izgradnja i opremanje mini reciklažnog dvorišta i dvorišta za građevinski otpad. Plakati letci u svrhu informiranja i edukacija stanovništva, obilazak škola i vrtića te održavanje informativnih radionica | 2018 -2019 godina | 1.934.188,03 kn 13.300,00 kn |

# 10. ZAKLJUČAK

Ciljevi u gospodarenju otpadom do 2023. godine prema PGO RH i trenutno stanje prikazani su tablicom u nastavku.

Tablica 22. Ciljevi gospodarenja otpadom na području Općine Kneževi Vinogradi

| Cilj | Stanje (2022., 2023.) |
| --- | --- |
| Cilj 1.1. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na 2015. godinu | Cilj do 2023. godine: t Stanje: 2022. godine: 625,08 t Stanje: 2023. godine: 687,60 t |
| Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papira, stakla, plastike, metala i biootpada) | Cilj do 2023. godine: t Stanje: 2022. godine: 74,05 t Stanje: 2023. godine: 149,87t |
| Cilj 1.3. Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog komunalnog biootpada | Cilj do 2023. godine: t Stanje: 2022. godine: t Stanje: 2023. godine: 72,32 t |
| Cilj 1.4. Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada | Cilj do 2022. godine: t Stanje: 2022. godine: 551,03t Stanje: 2023. godine: 533,24 t |

Popis Tablica:

| Tablica | 1. | Opći podaci o Općini Kneževi Vinogradi i doneseni dokumenti o gospodarenju otpadom. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablica | 2. | Popis mjera za ispunjenje zacrtanih ciljeva PGO Općine Kneževi Vinogradi | 4 |
| Tablica | 3. | Popis građevina ili postrojenja za gospodarenje otpadom planirane Prostornim planom Općine Kneževi Vinogradi | 5 |
| Tablica | 4. | Vrste i količine proizvedenog otpada. | 6 |
| Tablica | 5. | Odvojeno sakupljene vrste otpada iz komunalnog otpada na kućnom pragu u 2023. godini. | 6 |
| Tablica | 6. | Reciklažno dvorište | 7 |
| Tablica | 7. | Mobilno reciklažno dvorište | 7 |
| Tablica | 8. | Reciklažno dvorište za građevni otpad | 8 |
| Tablica | 9. | Izgradnja i opremanje kompostane za biorazgradivi otpad | 8 |
| Tablica | 10. | Podaci o odlagalištu otpada | 9 |
| Tablica | 11. | Popis lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš | 10 |
| Tablica | 12. | Popis saniranih lokacija onečišćenih otpadom u 2023. godini | 10 |
| Tablica | 13. | Popis provedenih mjera i aktivnosti za ostvarenje ciljeva iz PGO Općine Kneževi Vinogradi | 11 |
| Tablica | 14. | Popis izobrazno-informativnih aktivnosti | 12 |
| Tablica | 15. | Raspolaganje opremom (posudama i vozilima) za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biootpada, | 12 |
| Tablica | 16. | Raspolaganje opremom (posudama i vozilima) za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike | 13 |
| Tablica | 17. | Raspolaganje ostalom opremom za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biootpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike. | 13 |
| Tablica | 18. | Prikaz sufinanciranja gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom - reciklažna dvorišta | 14 |
| Tablica | 19. | Prikaz sufinanciranja mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom14 i provedba izobrazno-informativnih aktivnosti | 14 |
| Tablica | 20. | Prikaz sufinanciranja mjera sanacija lokacija onečišćenih otpadom | 15 |
| Tablica | 21. | Prikaz svih projekata do 2023. godine na području Općina Kneževi Vinogradi | 17 |
| Tablica | 22. | Ciljevi gospodarenja otpadom na području Općine Kneževi Vinogradi | 18 |

Općinski načelnik

Vedran Kramarić mag iur.

Upisati puni naziv Odluke i broj Službenog glasnika u kojem je objavljena

Upisati broj Službenog glasnika u kojem je objavljen

Navesti da li su rađene izmjene/dopune Plana

Upisati broj Službenog glasnika u kojem je objavljeno izvješće