REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Općinsko vijeće

KLASA:  363-01/24-03/06

URBROJ: 2158-23-01/01-24-2

Kn.Vinogradi, 12.12.2024.

Temeljem članka 67. st. 1 Zakona o komunalnom  gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20), te članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), Izvješća o stanju u prostoru Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 12/2019),Općinsko vijeće na svojoj 33.sjednici održanoj 12.12.2024. godine, donijelo je

PROGRAMA

GRAĐENJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2025.GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2025. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20).

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa.

Članak 3.

Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima:

-	komunalnog doprinosa;

-	komunalne naknade;

-	iz cijene komunalne usluge;

-	iz naknade za koncesiju;

-	iz proračuna jedinice lokalne samouprave;

-	fondova Europske unije;

-	iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

-	donacija.

Članak 4.

Programom iz stavka 1. ovoga članka određuju se:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Članak 5.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

- OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA PROJEKTIRANJA, REVIZIJE, GRAĐENJA, PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA I PROVEDBE VOĐENJA PROJEKTA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  2025. GODINI:

| Red.br. | Opis programa | Iznos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - GRAĐEVINE I UREĐAJI KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  |  |  |  |
| 1. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 5.000,00 |  |  |
| 1.1. | Postavljanje komunalne opreme - obuhvaća dobavu i postavljanje opreme (kante, klupe, stajališta, oglasne ploče, video nadzor) u svim mjestima Općine | 5.000,00 |  |  |
| Izvor | Komunalni doprinos Prihod od legalizacije Šumski doprinos | 2.000,00 1.000,00 2.000,00 |  |  |
| 2 | MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE | 11.500,00 |  |  |
| 2.1. | Postavljanje novih rasvjetnih tijela prema potrebi | 11.500,00 |  |  |
| Izvor | Prihod od prodaje stanova Komunalna naknada | 1.500,00 10.000,00 |  |  |
| - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  |  |  |  |
| 1. | BICIKLISTIČKA STAZA IZMEĐU KNEŽEVI VINOGRADA - KAMENCA | 273.930,00 |  |  |
| 1.1. | Radovi na izgradnji biciklističke staze, usluga nadzora | 273.930,00 |  |  |
| Izvor | Prihod od prodaje polj.zemljišta Komunalna naknada Kapitalna pomoć | 29.800,00 25.000,00 219.130,00 |  |  |
|  | U K U P N O | 290.430,00 |  |  |

Članak 6.

Zadužuje se i ovlašćuje Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi u potpunosti za provedbu Programa sukladno planu i financijskim sredstvima – provođenje nabave, odabir ponuda i na ugovaranje radova s najpovoljnijim ponuditeljima.

Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi pratit će tijekom godine realizaciju ovog Programa.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku, a primjenjuje se od 01.01.2025.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.