REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Općinsko vijeće

KLASA:  363-01/26-03/02

URBROJ: 2158-23-01/01-26-3

Kn.Vinogradi, 14.05.2026.

Temeljem članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), i članka 32.Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23, 7/25, 11/25) Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj9. sjednici održanoj 14.05.2026. godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

O usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025.

I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025.godinu.

II

Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Kneževi Vinogradi.

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ružica Batori

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Općinski načelnik

KLASA:  363-01/26-03/02

URBROJ: 2158-23-03/01-26-1

Kn.Vinogradi, 17.03.2026.

Temeljem članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”68/18, 110/18, 32/20, 145/24 ), te članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23, 7/25, 11/25) Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi podnosi Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025.GODINU

Članak 1.

Općinski načelnik podnosi  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2025.godinu.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu sadržavao je procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. U 2025.godini planirana je i izvršena gradnja infrastrukture kako slijedi:

| Red.br. | Opis programa | Iznos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. GRAĐEVINE I UREĐAJI KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 9.242,02 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1. | Postavljanje komunalne opreme - obuhvaća dobavu i postavljanje opreme (kante, klupe, stajališta, oglasne ploče, video nadzor) u svim mjestima Općine | 9.242,02 |  |  | 0,00 |  |
| Izvor | Komunalni doprinos Prihod od legalizacije Šumski doprinos Prihod od osiguranja | 1.000,00 2.242,02 2.000,00 4.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |  |  |
| 2 | MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE | 3.000,00 |  |  | 1.150,00 |  |
| 2.1. | Postavljanje novih rasvjetnih tijela prema potrebi | 3.000,00 |  |  | 1.150,00 |  |
| Izvor | Prihod od prodaje stanova | 3.000,06 | 1.150,00 |  |  |  |
| 3 | IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, NOGOSTUPA I PRISTUPNIH PUTOVA | 20.000,00 |  |  | 18.551,50 |  |
| 3.1. | Radovi na izgrdnji 2 kraka pristupne staze na sajamskom prostoru ”Bučutir” u Karanacu | 20.000,00 |  |  | 18.551,50 |  |
| Izvor | Prihod od zakupa Komunalni doprinos | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 8.551,50 |  |  |  |
| 4 | IZGRADNJA MOSTA U KOTLINI | 89.375,00 |  |  | 67.249,63 |  |
| 4.1. | Izgradnja novog mosta, na mjestu oštećenog u ulici “Prolaz Zima” | 89.375,00 |  |  | 67.249,63 |  |
| Izvor | Kapitalne pomoći Prihod od zakupa | 40.600,00 48.775,00 | 46.400,00 20.849,63 |  |  |  |
| 5 | SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA | 130.549,00 |  |  | 0,00 |  |
| 4.1. | Sanacija klizišta u ul. Petefi Šandora Zmajevac | 130.549,00 |  |  | 0,00 |  |
| Izvor | Kapitalne pomoći Komunalni doprinos Prihod od prodaje polj.zemljišta | 95.549,00 5.000,00 30.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |  |  |  |
| B. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | BICIKLISTIČKA STAZA IZMEĐU KNEŽEVI VINOGRADA - KAMENCA | 317.000,00 |  |  | 268.934,47 |  |
| 1.1. | Radovi na izgradnji biciklističke staze, usluga nadzora | 317.000,00 |  |  | 268.934,47 |  |
| Izvor | Prihod od prodaje nekretnina Komunalna naknada Kapitalna pomoć Opći prihodi i primici Prihod od prodaje stanova | 29.800,00 25.000,00 219.130,00 35.706,00 7.364,00 |  | 14.406,56 25.000,00 212.947,01 9.216,90 7.364,00 |  |  |  |  |
|  | U K U P N O | 574.030,08 |  |  | 355.885,60 |  |

Članak 3.

Ovo Izvješće daje se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kramarić, mag.iur.