REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Općinsko vijeće

KLASA:  363-01/25-03/01

URBROJ: 2158-23-01/01-25-2

Kn.Vinogradi, 21.02.2025.

Temeljem članka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 34. sjednici, održanoj 21.02.2025. godine, donosi

PROGRAM

O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2025.GODINI

Članak 1.

Ovim Programom mijenjaju se i dopunjuj odredbe Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025.godini (Službeni glasnik 21/24) (na dalje: Program).

Članak 2.

U članku 10. Programa aktivnost – opseg poslova i vrijednost pod rednim brojem 3. mijenja se i glasi:

| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  | 340.000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvori | Prihodi za posebne namjene Tekuća pomoć |  | 310.000,00 30.000,00 |
| 3.1. | Košenje, održavanje i uređenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, ostalim alatima po potrebi ručno | Kneževi Vinogradi |  |
|  |  | parkovne površine (na ulazu, M.Klajna, 8 marta, Vinogradska, Svetozara Miletića, Glavnoj ulici, Naselju hrvatskih branitelja, 1.maja) i sl. površine; | Procijenjena površina 65.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup na lokaciji Ciglana – kružni tok i zelenih površina ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 5.000 m2, košenje 2 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine ispred i okolici sportskog centra, dječjih igrališta i osnovne škole; | Procijenjena površina 5.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine ispred javnih objekata | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 30.000 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine oko parking | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostupe koji spajaju dvije ulice i sl. | Procijenjena površina 5.000 m2, košenje 2 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | Procijenjeno 15.000 m2 1x godišnje cca 30 h |
|  |  | Košenje bivše deponije otpada | procijenjeno 10.000 m2 1x mjesečno |
|  |  | Košenje zelenih površina SRC, ribnjak | Procijenjeno 50.000 m2, košenje 1 x tjedno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, kružni tok i sl. | Procijenjeno 1.500 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 20 h |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja – drveća i živice | Procijenjeno 50 kom ili 15 h, te 150 m živice |
|  |  | Orezivanje drveća i dr. raslinja | 1 x godišnje, procijenjeno 1.000 kom, ili 50 h |
|  |  | Rezanje i malčiranje borova u ulici 8.marta | Procjena 55-60 kom, vrijeme 150-200 h |
|  |  | Zalijevanje drveća | 2-3 x tjedno ili češće u razdoblju lipanj – kolovoz, procijenjeno 800 kom cca 20 h |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 5.000 m' ili 8 h tjedno 2 x mjesečno |
|  |  | Uređenje kružnog toka sa sadnjom novog zelenila | Uklanjanje postojećih sadnica i trajnog raslinja, sadnja novog trajnog raslinja cca 25 kom i cvjetnica cca 1.000 kom |
| 3.2. | Košenje, održavanje i uređenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, ostalim alatima po potrebi ručno | Karanac |  |
|  |  | parkovne površine (na ulazu kod kapelice, dječjeg igrališta, mini golfa) i sl. površina | Procijenjena površina 20.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 2.000 m2, košenje 1 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine ispred i okolici sportskog centra i groblja | Procijenjena površina 20.000 m2 Košenje 2x mjesečno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine ispred javnih objekata | Procijenjena površina 500 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | Parkovne površine u u I.L.Ribara kod vatrogasnog doma i prema Kamencu, prema Štefankasi i sl. | Procijenjena površina 6.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 10.000 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine oko parkinga i na Ciglani | Procijenjena površina 3.500 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | Održavanje parka kod Doma kulture | Procijenjena površina 600 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | Održavanje Bučutira | Procijenjena površina 5.000 m2 košenje 1 x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | 5000 m2 1x godišnje, cca 10 h |
|  |  | Košenje bivše deponije otpada | procijenjeno 10.000 m2 1x mjesečno |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, kružni tok i sl. | Procijenjeno 200 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 8 h |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 100-150 kom ili 20 h Kolodvorskoj ulici i I.L.Ribara, oko sportskog centra, te sadnja živice |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 500 m' ili 2 h tjedno 2 x mjesečno |
|  |  | Sadnja zelene ograde uz stazu prema groblju s obje strane | Procijenjene dužine cca 260 m |
|  |  | Uređenje kružnog toka sa sadnjom novog zelenila | sadnja trajnog raslinja cca 25 kom i cvjetnica cca 1.000 kom |
| 3.3. | Košenje, održavanje i uređenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, ostalim alatima po potrebi ručno | Zmajevac |  |
|  |  | parkovne površine kod kružnog toka, na Vašarištu, Kalvariji, vinskim cestama i sl. površina | Procijenjena površina 7.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 3.000 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine ispred i okolici nogometnog igrališta i osnovne škole; | Procijenjena površina 8.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine ispred javnih objekata | Procijenjena površina 500 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 10.000 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine oko parking | Procijenjena površina 200 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | Košenje bivše deponije otpada | procijenjeno 17.000 m2 1x mjesečno |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | 5000 m2 1x godišnje, cca 10 h |
|  |  | Zalijevanje drveća | 2-3 x tjedno ili češće u razdoblju lipanj – kolovoz, procijenjeno 300 kom cca 10 h |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, kružni tok i sl. | Procijenjeno 1.200 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 20 h |
|  |  | Uređenje kružnog toka sa sadnjom novog zelenila | Uklanjanje postojećih sadnica i trajnog raslinja, sadnja novog trajnog raslinja cca 25 kom i cvjetnica cca 1.000 kom |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 150 kom ili 15 h |
|  |  | Orezivanje drveća i dr. raslinja | 1 x godišnje, procijenjeno 200 kom, ili 15 h |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 1.000 m' ili 4 h tjedno 2 x mjesečno |
| 3.4. | Košenje, održavanje i uređenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, ostalim alatima po potrebi ručno | Suza |  |
|  |  | parkovne površine kod jezera i sl. površina | Procijenjena površina 14.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 1.000 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine ispred i okolici nogometnog igrališta; | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine ispred javnih objekata | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 5.000 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine oko parkinga i mrtvačnice | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | Neizgrađeno građ.zemljište na ulazu u Suzu | Košenje 3 godišnje u razdoblju ožujak – listopad, procijenjena površina cca 10.000 m2 |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | 5.000 m2 1x godišnje, cca 10 h |
|  |  | Zalijevanje drveća | 2-3 x tjedno ili češće u razdoblju lipanj – kolovoz, procijenjeno 50 kom cca 5 h |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, sl. | Procijenjeno 300 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 10 h |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 20 kom ili 8 h |
|  |  | Orezivanje drveća i dr. raslinja | 1 x godišnje, procijenjeno 200 kom, ili 15 h |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 200 m' ili 2 h tjedno 2 x mjesečno |
| 3.5. | Košenje, održavanje i uređenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, ostalim alatima po potrebi ručno | Kotlina |  |
|  |  | parkovne površine kod jezera i sl. površina | Procijenjena površina 4.200 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 1.000 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine ispred i okolici nogometnog igrališta; škole i sl. | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine ispred javnih objekata | Procijenjena površina 500 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 5.000 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine oko parking mrtvačnice | Procijenjena površina 2.350 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | 2000 m2 1x godišnje, cca 5 h |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, sl. | Procijenjeno 100 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 3 h |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 20 kom ili 8 h |
|  |  | Orezivanje drveća i dr. raslinja | 1 x godišnje, procijenjeno 30 kom, ili 5 h |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 50 m' ili 1 h tjedno 2 x mjesečno |
| 3.6. | Košenje, održavanje i uređenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, ostalim alatima po potrebi ručno | Kamenac |  |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 1.000 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelena površina oko Doma kulture | Procijenjena površina 380 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 500 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | Košenje zelene površine na ulazu u Budžak | Procijenjena površina 500 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | Košenje zelene površine oko multifunkcionalnog igrališta | procijenjeno 5.000 m2 1x mjesečno |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | 500 m2 1x godišnje, cca25 h |
|  |  | Zalijevanje drveća | 2-3 x tjedno ili češće u razdoblju lipanj – kolovoz, procijenjeno 150 kom cca 10 h |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, sl. | Procijenjeno 100 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 5 h |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 20 kom ili 8 h |
|  |  | Orezivanje drveća i dr. raslinja | 1 x godišnje, procijenjeno 200 kom, ili 15 h |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 50 m' ili 1 h tjedno 2 x mjesečno |
| 3.7. | Košenje, održavanje i uređenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, ostalim alatima po potrebi ručno | Mirkovac |  |
|  |  | zelene površine ispred i okolici nogometnog igrališta | Procijenjena površina 2000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | Zelene površine oko doma i škole | Procijenjena površina cca 5.000 m2 Košenje 2x mjesečno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 500 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
| 3.8. | Popravak i sanacija dječjih igrališta | U svim naseljima gdje je nužno, posebno u Mirkovcu | Pregled 1 mjesečno i sanacija i zamjena dotrajale opreme i dijelova |
| 3.9. | Popravak i sanacija komunalne opreme | U svim naseljima gdje je nužno | Pregled 1 mjesečno i sanacija i zamjena dotrajale opreme i dijelova |
| 3.10. | Sanacija staza i puteva na javnim zelenim površinama | U svim naseljima gdje je nužno | Procijenjeno 500 m' |
| 3.11. | Fitosanitarna zaštita zelenila | U svim naseljima gdje je nužno | Tretiranje raslinja po potrebi 1 mjesečno |

Članak 3.

U članku 11. iznos pod rednim brojem 3  „Vrste održavanja“ broj „330.000,00“ mijenja se brojem „340.000,00“, te broj „727.050,00“ mijenja se brojem „737.050,00“.

U istom članku u tablici izvora, za izvor pod rednim brojem 2. „Komunalna naknada“ iznos se mijenja, te se umjesto „315.000,00“  upisuje „325.000,00“, a broj „727.050,00“ mijenja se brojem „737.050,00“.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku, od kada se i primjenjuje.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.