+*xfs*pvs*Akl*cvA*xBj*tay*CcE*sha*mhs*cFA*pBk*- +*yqw*mwB*uzj*Fys*ugc*yla*icz*cjB*psc*xCc*zew*- +*eDs*ufy*lyd*lyd*lyd*dAy*mzm*hns*Dnb*Awq*zfE*- +*ftw*xmi*twu*Eas*oCD*DrC*abD*whi*rrn*tuC*onA*- +*ftA*mBt*sFo*liB*pyi*obC*cjn*tAt*vDm*jcy*uws*- +*xjq*EFw*oly*BCj*oEz*Blb*Ety*Clw*nCy*nwl*uzq*-

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Općinsko vijeće

KLASA:  363-01/25-03/08

URBROJ: 2158-23-01/01-25-2

Kn.Vinogradi, 17.12.2025.

Temeljem članka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23, 7/25, 11/25 ), Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 6. sjednici, održanoj 17.12.2025. godine, donosi

PROGRAM

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2026.GODINI

Članak 1.

Ovim Programom određuje se opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture  u 2026.godine na području Općine Kneževi Vinogradi za komunalne djelatnosti:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- Održavanje javnih zelenih površina

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- Održavanje groblja,

- Održavanje čistoće javnih površina

- Održavanje javne rasvjete.

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 2.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Članak 3.

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Članak 4.

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda

- Održavanje javnih zelenih površina

Članak 5.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Članak 6.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta, prijevoz i sl.

- Održavanje groblja

Članak 7.

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

- Održavanje čistoće javnih površina

Članak 8.

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

- Održavanje javne rasvjete

Članak 9.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

- Plan i program rada na održavanju komunalne infrastrukture:

Članak 10.

U 2026. komunalna infrastruktura se planira održavati u slijedećem opsegu:

| Red.br. | Vrsta poslova | lokacija | Godišnja vrijednost Opis poslova |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, OTRESNICA I NOGOSTUPA, TE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |  | 50.500,00 |
| Izvor | Prihodi za posebne namjene |  | 50.050,00 |
| 1.1. | Sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama | Cijelo područje općine | Sanacija asfalta i udarnih rupa postavljanjem kamene sitneži i asfalta prema potrebi, za rupe površine veće od 0,5 m2 ukupno cca 50 m2 |
| 1.2. | Sanacija nerazvrstanih cesta i parkinga | Cijelo područje općine | Sanacija asfaltne površine cca do 500 m2 |
| 1.3. | Sanacija nerazvrstanih cesta | U Kneževim Vinogradima ul. Vinogradaska, 8.marta, 1.maja i Naselju hvatskih branitelja | Saniranje i asfaltiranje oštećenja i udarnih rupa cca 500m2 |
| 1.4. | Uređenje otresnica | Prema prioritetima s terena u Karancu, Kneževim Vinogradima, Suzi, Zmajevcu i Kotlini | Asfaltiranje i uređenje kamenom sitneži cca 250m |
| 1.5. | Sanacija otresnice nastavka nerazvrstane ceste | Zmajevac put iznad Katoličkog surduka | Dužina cca 60 |
| 1.6. | Iscrtavanje horizontalne signalizacije | U svim naseljima gdje je nužno | Iscrtavanje parkinga, oznaka za školu, pješačkih prelaza na križanjima i sl. |
| 1.7 | Postavljanje vertikalne signalizacije, popravak cestovnih šahtova | U svim naseljima gdje je nužno | Postavljanje znakova pješačkih prijelaza i zaustavljanja |
| 1.8 | Sanacija bankina | U svim naseljima gdje je nužno | Nasipavanje kamenom sitneži i valjanje dužine cca 500 |
| 1.9 | Žurni intervencijski zahvati na nerazvrstanim cestama | U svim naseljima gdje je nužno | Radovi na sanaciji |
| 2. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA |  | 12.000,00 |
| Izvori: | Prihodi za posebne namjene |  | 12.000,00 |
| 2.1. | Čišćenje i izmuljivanje odvodnih kanala | U svim naseljima gdje je nužno, naročito u mjestima ispod brda (Kotlina, Zmajevac, Suza, Karanac) nakon većih oborina | Čišćenje i izmuljivanje postojećih kanala i odvoz viška zemlje na deponiju procijenjeno nakon većih oborina, cca 500 m’ |
| 2.2. | Čišćenje revizionih okana i slivnika | Kneževi Vinogradi, Suza i Zmajevac | Čišćenje revizionih okana i slivnika sa odvozom i zbrinjavanje mulja na zakonom predviđen način procijenjeno 20 kom |
| 2.3. | Iskop i profiliranje cestovnih odvodnih jaraka u skladu s kotama i nagibom terena | U svim mjestima gdje je nužno | Iskop i profiliranje cestovnih odvodnih jaraka u skladu sa kotama i nagibom terena. Višak materijala iz iskopa odvesti na deponiju do 5 km, procijenjeno cca 1500 m' |
| 2.4. | Godišnji pregled separatora – uređaja za pročišivanje oborinske ove | Poslovna zona Kneževi Vinogradi, Moša Pijade, 1.maja, Glavna ulica | Godišnji pregled, čišćenje i zamjena filtera 4 kom |
| 2.5. | Izmuljivanje i čišćenje uređaja za pročišćivanje oborinske vode | Poslovna zona Kneževi Vinogradi, Moša Pijade, 1.maja, Glavna ulica | Izmuljivanje i čišćenje uređaja 1 godišnje 4 kom |
| 2.6. | Pročišćavanje potpuno začepljenih propusta | U svim mjestima gdje je nužno | Pročišćavanje potpuno začepljenih propusta prosječne dužine 4 m, sa odvozom na deponiju , procijenjeno 5 kom |
| 2.7. | Čišćenje i odmuljivanje zatvorenog sustava odvodnje | Kneževi Vinogradi, Suza i Zmajevac | Čišćenje i odmuljivanje zatvorenog sustava odvodnje atmosferskih voda procijenjeno 100 m' |
| 2.8 | Rušenje mostova na odvodnim kanalima čije su cijevi nepropusne | U svim mjestima gdje je nužno | Rušenje (podizanje) mostova na odvodnim kanalima čije su cijevi nepropusne, s uračunatim odvozom šuta na deponiju, procijenjeno 30 m2 |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  | 390.000,00 |
| Izvori | Prihodi za posebne namjene Opći prihodi |  | 370.000,00 20.000,00 |
| 3.1. | Košenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, po potrebi ručno | Kneževi Vinogradi |  |
|  |  | parkovne površine (na ulazu, M.Klajna, 8 marta, Vinogradska, Svetozara Miletića, Glavnoj ulici, Naselju hrvatskih branitelja, 1.maja) i sl. površine; | Procijenjena površina 65.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup na lokaciji Ciglana – kružni tok i zelenih površina ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 5.000 m2, košenje 2 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine ispred i okolici sportskog centra, dječjih igrališta i osnovne škole; | Procijenjena površina 5.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine ispred javnih objekata | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 30.000 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine oko parking | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostupe koji spajaju dvije ulice i sl. | Procijenjena površina 5.000 m2, košenje 2 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | Procijenjeno 15.000 m2 1x godišnje cca 30 h |
|  |  | Košenje bivše deponije otpada | procijenjeno 10.000 m2 1x mjesečno |
|  |  | Košenje zelenih površina SRC, ribnjak | Procijenjeno 50.000 m2, košenje 1 x tjedno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, kružni tok i sl. | Procijenjeno 1.500 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 20 h |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 50 kom ili 15 h |
|  |  | Orezivanje drveća i dr. raslinja | 1 x godišnje, procijenjeno 1.000 kom, ili 50 h |
|  |  | Zalijevanje drveća | 2-3 x tjedno ili češće u razdoblju lipanj – kolovoz, procijenjeno 800 kom cca 20 h |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 5.000 m' ili 8 h tjedno 2 x mjesečno |
|  |  | Uređenje kružnog toka sa sadnjom novog zelenila | Uklanjanje postojećih sadnica i trajnog raslinja, sadnja novog trajnog raslinja cca 25 kom i cvjetnica cca 1.000 kom |
| 3.2. | Košenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, po potrebi ručno | Karanac |  |
|  |  | parkovne površine (na ulazu kod kapelice, dječjeg igrališta, mini golfa) i sl. površina | Procijenjena površina 20.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 2.000 m2, košenje 1 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine ispred i okolici sportskog centra i groblja | Procijenjena površina 20.000 m2 Košenje 2x mjesečno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine ispred javnih objekata | Procijenjena površina 500 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | Parkovne površine u u I.L.Ribara kod vatrogasnog doma i prema Kamencu, prema Štefankasi i sl. | Procijenjena površina 6.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 10.000 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine oko parkinga i na Ciglani | Procijenjena površina 3.500 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | Održavanje parka kod Doma kulture | Procijenjena površina 600 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | Održavanje Bučutira | Procijenjena površina 5.000 m2 košenje 1 x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | 5000 m2 1x godišnje, cca 10 h |
|  |  | Košenje bivše deponije otpada | procijenjeno 10.000 m2 1x mjesečno |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, kružni tok i sl. | Procijenjeno 200 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 8 h |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 200 kom ili 20 h nakon izgradnje kanalaizacije i uređenja ulice N.Tesle |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 500 m' ili 2 h tjedno 2 x mjesečno |
|  |  | Sadnja zelene ograde uz stazu prema groblju s obje strane | Procijenjene dužine cca 260 m |
|  |  | Uređenje kružnog toka sa sadnjom novog zelenila | sadnja trajnog raslinja cca 25 kom i cvjetnica cca 1.000 kom |
| 3.3. | Košenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, po potrebi ručno | Zmajevac |  |
|  |  | parkovne površine kod kružnog toka, na Vašarištu, Kalvariji, vinskim cestama i sl. površina | Procijenjena površina 6.5000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 3.000 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine ispred i okolici nogometnog igrališta i osnovne škole; | Procijenjena površina 8.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine ispred javnih objekata | Procijenjena površina 500 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 10.000 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine oko parking | Procijenjena površina 200 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | Košenje bivše deponije otpada | procijenjeno 17.000 m2 1x mjesečno |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | 5000 m2 1x godišnje, cca 10 h |
|  |  | Zalijevanje drveća | 2-3 x tjedno ili češće u razdoblju lipanj – kolovoz, procijenjeno 300 kom cca 10 h |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, kružni tok i sl. | Procijenjeno 1.200 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 20 h |
|  |  | Uređenje kružnog toka sa sadnjom novog zelenila | Uklanjanje postojećih sadnica i trajnog raslinja, sadnja novog trajnog raslinja cca 25 kom i cvjetnica cca 1.000 kom |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 50 kom ili 15 h |
|  |  | Orezivanje drveća i dr. raslinja | 1 x godišnje, procijenjeno 200 kom, ili 15 h |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 1.000 m' ili 4 h tjedno 2 x mjesečno |
| 3.4. | Košenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, po potrebi ručno | Suza |  |
|  |  | parkovne površine kod jezera i sl. površina | Procijenjena površina 14.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 1.000 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine ispred i okolici nogometnog igrališta; | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine ispred javnih objekata | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 5.000 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine oko parkinga i mrtvačnice | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | Neizgrađeno građ.zemljište na ulazu u Suzu | Košenje 3 godišnje u razdoblju ožujak – listopad, procijenjena površina cca 10.000 m2 |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | 5.000 m2 1x godišnje, cca 10 h |
|  |  | Zalijevanje drveća | 2-3 x tjedno ili češće u razdoblju lipanj – kolovoz, procijenjeno 50 kom cca 5 h |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, sl. | Procijenjeno 300 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 10 h |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 20 kom ili 8 h |
|  |  | Orezivanje drveća i dr. raslinja | 1 x godišnje, procijenjeno 200 kom, ili 15 h |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 200 m' ili 2 h tjedno 2 x mjesečno |
| 3.5. | Košenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, po potrebi ručno | Kotlina |  |
|  |  | parkovne površine kod jezera i sl. površina | Procijenjena površina 4.200 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 1.000 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine ispred i okolici nogometnog igrališta; škole i sl. | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine ispred javnih objekata | Procijenjena površina 500 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 5.000 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine oko parking mrtvačnice | Procijenjena površina 2.350 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | 2000 m2 1x godišnje, cca 5 h |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, sl. | Procijenjeno 100 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 3 h |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 20 kom ili 8 h |
|  |  | Orezivanje drveća i dr. raslinja | 1 x godišnje, procijenjeno 30 kom, ili 5 h |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 50 m' ili 1 h tjedno 2 x mjesečno |
| 3.6. | Košenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, po potrebi ručno | Kamenac |  |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 1.000 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelena površina oko Doma kulture | Procijenjena površina 380 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 500 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | Košenje zelene površine na ulazu u Budžak | Procijenjena površina 500 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | Košenje zelene površine oko multifunkcionalnog igrališta | procijenjeno 5.000 m2 1x mjesečno |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | 500 m2 1x godišnje, cca25 h |
|  |  | Zalijevanje drveća | 2-3 x tjedno ili češće u razdoblju lipanj – kolovoz, procijenjeno 150 kom cca 10 h |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, sl. | Procijenjeno 100 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 5 h |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 20 kom ili 8 h |
|  |  | Orezivanje drveća i dr. raslinja | 1 x godišnje, procijenjeno 200 kom, ili 15 h |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 50 m' ili 1 h tjedno 2 x mjesečno |
| 3.7. | Košenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, po potrebi ručno | Mirkovac |  |
|  |  | zelene površine ispred i okolici nogometnog igrališta | Procijenjena površina 2000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | Zelene površine oko doma i škole | Procijenjena površina cca 5.000 m2 Košenje 2x mjesečno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 500 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
| 3.8. | Popravak i sanacija dječjih igrališta | U svim naseljima gdje je nužno, posebno u Mirkovcu | Pregled 1 mjesečno i sanacija i zamjena dotrajale opreme i dijelova |
| 3.9. | Popravak i sanacija komunalne opreme | U svim naseljima gdje je nužno | Pregled 1 mjesečno i sanacija i zamjena dotrajale opreme i dijelova |
| 3.10. | Sanacija staza i puteva na javnim zelenim površinama | U svim naseljima gdje je nužno | Procijenjeno 500 m' |
| 3.11. | Fitosanitarna zaštita zelenila | U svim naseljima gdje je nužno | Tretiranje raslinja po potrebi 1 mjesečno |
| 4. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE |  | 13.000,00 |
| Izvor: | Prihodi za posebne namjene Opći prihodi i primici |  | 10.000,00 3.000,00 |
| 4.1. | Čišćenje i održavanje tržnice | Kneževi Vinogradi | 2 x tjedno od siječnja do prosinca |
| 4.2 | Tekuće održavanje objekata javne namjene | U svim mjestima | Zamjena rasvjetnih tijela, sitniji tekući popravci na instalacijama |
| 4.3 | Božićno ukrašavanje | U svim mjestima | Obuhvaća radove na postavljanju rasvjetnih tijela, osim dijela poslova koji su uključeni u ugovor pravne osobe za održavanje javne rasvjete, postavljanje štandova i sl.opreme |
| 4.4 | Zamjena opreme u objektima | U svim mjestima | Po potrebi |
| 4.5 | Popravak zdenaca i vodoskoka | Kneževi Vinogradi | Po potrebi |
| 5. | ODRŽAVANJE GROBLJA |  | 65.000,00 |
| Izvor | Prihodi za posebne namjene Prihodi od usluga |  | 5.000,00 60.000,00 |
| 5.1. | Redovno košenje svih groblja | U svim mjestima Općine | Košenje ručno najmanje 8 košenja godišnje cca 180.000 m2 |
|  |  |  | Košenje traktorom 8 košnji godišnje cca 18.000 m2 |
| 5.2. | Sanacija i čišćenje staza u grobljima | U svim mjestima Općine | Dužine cca 5.000 m' |
| 5.3. | Održavanje mrtvačnica | U svim mjestima Općine | Tekuće održavanje objekta, režijski troškovi |
| 5.4. | Sanacija staza i putova | Po potrebi u grobljima | Dužine cca 250 m' |
| 6. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA |  | 110.000,00 |
| Izvor: | Prihodi za posebne namjene |  | 110.000,00 |
| 6.1. | Čišćenje nerazvrstanih cesta | U svim mjestima Općine | Obuhvaća radove na čišćenju od zemljanih nanosa nakon oborina, čišćenje rigolica i slivnika i sl. po potrebi |
| 6.2. | Čišćenje ulica i trgova | U svim mjestima Općine, a naročito u središtima mjesta | Radovi obuhvaćaju pražnjenje košarica za otpad, čišćenje staza i trgova, čišćenje zelenih površina, uklanjanje otpada s javnih površina, najmanje jednom tjedno |
| 6.3. | Održavanje autobusnih stajališta | U svim mjestima Općine | Radovi obuhvaćaju održavanje urednosti autobusnih stajališta, pranje stakla, uklanjanje otpada i sl. najmanje 1 mjesečno |
| 6.4. | Čišćenje parkinga i prilaza javnim objektima | U svim mjestima Općine | Radovi obuhvaćaju čišćenje javnih parkinga, prilaza javnim objektima i sl. najmanje jednom tjedno |
| 6.5. | Popravak opreme na javnim površinama | U svim mjestima Općine | Radovi obuhvaćaju zamjenu košarica i spremnika za otpad |
| 7. | ZIMSKO ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE |  | 10.000,00 |
| Izvor: | Prihodi za posebne namjene |  | 10.000,00 |
| 7.1. | Strojno čišćenje nerazvrstanih cesta | U svim mjestima Općine prema programu rada zimske službe | Radovi obuhvaćaju strojno čišćenje i soljenje svih nerazvrstanih cesta prema Programu rada |
| 7.2. | Ručno i strojno čišćenje nogostupa, prilaza i drugih javnih površina | U svim mjestima Općine prema programu rada zimske službe | Radovi obuhvaćaju ručno i strojno čišćenje i soljenje nogostupa pred javnim objektima ili objektima gdje nitko ne boravi, trgova, prolaza i sl. staza |
| 8. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE J.P. U DIJELU SANIRANJA DIVLJIH DEPONIJA, |  | 10.000,00 |
| Izvor | Prihodi za posebne namjene |  | 10.000,00 |
| 8.1. | Ravnanje javnih površina | U svim mjestima Općine gdje se ukaže potreba za sanacijom terena | Radovi obuhvaćaju rad stroja na ravnanju javnih površina i pokosa, procijenjeno vrijeme 150h |
| 8.2. | Utovar i odvoz šute i zemlje na službeno odlagalište | U svim mjestima Općine gdje se ukaže potreba za sanacijom terena | Radovi obuhvaćaju rad stroja i prijevoz po m3 |
| 8.3. | Sanacija divljih deponija | U svim mjestima Općine gdje se ukaže potreba po nalogu komunalnog redara | Radovi obuhvaćaju utovar i prijevoz otpada na službeno odlagalište, procijenjeno cca 800 m3 |
| 8.4. | Uklanjanje ruševnih objekata po pravomoćnim rješenjima komunalnog redara sukladno zakonskim propisima |  | Radovi obuhvaćaju utovar i prijevoz otpada na službeno odlagalište, procijenjeno |
| 9 | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  | 55.000,00 |
| Izvor | Tekuće pomoći |  | 55.000,00 |
| 9.1. | Trošak električne energije | U svim mjestima Općine | Trošak obuhvaća utrošak za isporučenu el.energiju |
| 9.2. | Tekuće održavanje rasvjete | U svim mjestima Općine | Trošak obuhvaća radove na tekućem održavanju rasvjetnih tijela i opreme, koji nisu obuhvaćeni jamstvom za modernizirani dio (parkovna rasvjeta i dr.), te božićno ukrašavanje |
| 10. | UKLANJANJE AMBROZIJE | Na području cijele Općine | 1.000,00 |
| Izvor | Prihodi po posebnim propisima |  | 1.000,00 |

Članak 11.

Prema rekapitulaciji  potrebnih sredstava i ukupnih troškova za održavanje komunalne infrastrukture u 2026.godini, radovi u 2026. obuhvaćeni su kako slijedi:

| Red.br. | Vrsta održavanja | iznos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Održavanje nerazvrstanih cesta, otresnica i nogostupa, te javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 50.500,00 |
| Radove se vrše na temelju ugovora s odabranim najpovoljnijim ponuditeljom |  |  |
| 2 | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 12.000,00 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |
| 3 | Održavanje javnih zelenih površina | 390.000,00 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |
| 4 | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 13.000,00 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |
| 5 | Održavanje groblja | 65.000,00 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |
| 6 | Održavanje čistoće javnih površina | 110.000,00 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |
| 7 | Zimsko održavanje i čišćenje | 10.000,00 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |
| 8 | Održavanje čistoće j.p. u dijelu saniranja divljih deponija, i strojno ravnanje i uređenje javnih površina | 10.000,00 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |
| 9 | Održavanje javne rasvjete | 55.000,00 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |
| 10 | Uklanjanje ambrozije | 1.000,00 |
| Zajednička aktivnost s Kneževim parkovima |  |  |
|  | SVEUKUPNO | 716.500,00 |

Radovi iz prethodnog stavka financiraju se iz slijedećih izvora:

| Red.br. | Izvor | Iznos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prihodi od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu RH | 131.000,00 |
| 2. | Komunalna naknada | 425.000,00 |
| 3 | Prihod za grobnu naknadu (prihod pripada Kneževim parkovima, kojima je povjerena naplata), nije vidljiv u proračunu Općine | 60.000,00 |
| 4. | Šumski doprinos | 20.000,00 |
| 5. | Tekuća pomoć | 55.000,00 |
| 6. | Spomenička renta | 500,00 |
| 7. | Vodni doprinos | 2.000,00 |
| 8. | Opći prihodi | 23.000,00 |
|  | SVEUKUPNO | 716.500,00 |

Članak 12.

Radove koji se u ovom Programu planiraju po potrebi, vršit će se po nalogu djelatnika JUO zaduženih za komunalno redarstvo i djelatnika za komunalnu djelatnost, graditeljstvo i zaštitu okoliša, koji i nadziru vršenje svih planiranih poslova, te općinskog načelnika i njegovih zamjenika.

Članak 13.

Zadužuje se Općinski načelnik za provedbu ovog Programa.

Članak 14.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku, a primjenjuje se od 01.01.2026.

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ružica Batori